핸디소프트 (HANDYSOFT)

서비스개발팀

그룹웨어 통합 검색 (RAG)

메일 · 게시판 · 결재를 자연어로 — 사내 활용 + 온프레미스 제품 강화

개발 기획서 (v2)

사내 해커톤 (바이브코딩) — 1차 기획안 공모 제출

작성자  남종관 (서비스개발팀 · 팀장/연구위원)

버전 v2.0 · 작성일 2026-05-31

분류: 사내 한정 (Confidential) · 온프레미스 전용

# 목차

요약

1. 배경 & 문제

2. 사업성 — 그룹웨어 제품 강화 & 온프레미스

3. 목표 & 범위 (1차: 사내 게시판)

4. 사용자 시나리오 (예시)

5. 핵심 설계 원칙

6. 차별화 4선

7. 아키텍처 (그룹웨어 내 통합 검색)

8. 데이터 파이프라인 (게시판부터)

9. 권한 · 보안

10. 구성 옵션 — 무GPU(검색형) vs GPU(생성형)

11. 성능 · 하드웨어 (100명 규모)

12. 단계별 로드맵

13. 리스크 & 대응

14. 결정 필요 사항

# 요약

우리 그룹웨어(메일 · 게시판 · 결재 등 하부 컴포넌트)에 자연어 통합 검색(RAG) 을 더하는 기능입니다. 사내 업무 효율을 높이는 동시에, 온프레미스로 판매 중인 그룹웨어 제품의 경쟁력을 강화합니다. 1차는 열람 제한이 없는 사내 게시판부터 시작하고, 검증 후 메일 · 결재로 확장합니다.

## 용어 빠른 정의 (AI/ML 입문자용)

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): "먼저 검색해서 찾은 문서를 LLM 에게 보여주고 답하게 한다"는 방식. LLM 단독이 아니라 검색 + LLM 종합.

- 임베딩(embedding): 문장을 의미를 담은 숫자 벡터로 바꾼 것. 의미가 비슷하면 벡터도 가까워, 키워드가 안 겹쳐도 연결됩니다.

- 하이브리드 검색: 키워드 검색(BM25)과 의미 검색(벡터)을 함께 돌려 합치는 방식. 정확한 이름은 키워드가, 자연어 의도는 벡터가 보완합니다.

- 리랭커(reranker): 넓게 찾은 후보를 질의와 함께 정밀 비교해 다시 순위 매기는 모델. 검색 정확도를 끌어올리는 RAG 표준 단계.

# 1. 배경 & 문제

- 그룹웨어 안에 메일 · 게시판 · 결재가 함께 있지만 각각 따로 검색해야 하고, 정확한 제목 · 작성자 · 기간을 기억해야 찾을 수 있습니다.

- "재택근무 정책 최신 공지" 같은 자연어 의도로는 찾기 어렵습니다. 키워드 검색의 한계입니다.

- 그러다 보니 이미 사내에 있는 정보를 다시 묻거나, 못 찾아 중복 작업 · 지식 사일로가 생깁니다.

- 사내 데이터는 보안상 외부 SaaS LLM 에 올리기 어렵습니다 → 온프레미스 로컬 LLM 이 필요합니다. (이 점은 우리 그룹웨어 고객사도 동일합니다.)

# 2. 사업성 — 그룹웨어 제품 강화 & 온프레미스 사업화

메일 · 게시판 · 결재는 우리 회사 그룹웨어의 하부 컴포넌트입니다. 그룹웨어는 사내에서 실제로 쓰이는 동시에, 온프레미스로 판매하는 제품이기도 합니다. 따라서 이 통합 검색은 사내 도구에 그치지 않고 제품 경쟁력 강화 → 신규 매출 기회로 이어집니다.

## 2.1 두 가지 가치

- 사내(내부): 흩어진 그룹웨어 정보를 자연어로 한 번에 찾아 업무 효율을 높입니다.

- 제품(외부): 그룹웨어에 통합 검색을 기능으로 탑재해 제품 차별화 · 신규 매출 기회를 만듭니다.

## 2.2 우리가 유리한 이유

- 자사 제품이 곧 데이터 소스: 게시판 · 메일 · 결재의 스키마 · API · 권한 모델을 우리가 가장 잘 압니다 → 외부 솔루션보다 연동 · 이식이 쉽습니다.

- Dogfooding: 사내에서 먼저 검증하고 안정화한 뒤 제품에 탑재 → 고객에게 검증된 기능으로 제공합니다.

- 온프레미스 정합: 고객도 데이터 외부 반출을 꺼립니다. 로컬 RAG 는 우리 제품 포지션과 정확히 일치하고, 무GPU 검색형(§10)이면 고객 도입 부담도 낮습니다.

## 2.3 기대 효과 (추정)

- 사내 약 100명 · 1인 일 5회 → 약 500건/일(영업일 20일 기준 ≈ 1만 건/월, 약 12만 건/년).

- 검색 1건당 평균 2분 절감 가정 시 일 ≈ 1,000분(약 16.7시간), 월 ≈ 330시간 절감. 가정치이며 PoC 로 실측 권장.

- 정성 효과: 재질문 · 중복 작업 감소, 신규 입사자 온보딩 가속, 지식 사일로 완화.

- 이 규모(100명 · 일 500건)는 무GPU 검색형으로 충분해 도입 비용이 최소입니다(§11).

- 제품 매출 기여는 영업 추정이 필요합니다(§14).

# 3. 목표 & 범위 (1차: 사내 게시판)

## 3.1 목표

- 그룹웨어 정보를 한 검색창에서 자연어로 검색합니다.

- 결과에 출처(원문 링크 · 작성자 · 일자 · 게시판)를 함께 보여 줍니다.

- 권한을 지킵니다 — 접근 권한이 없는 문서는 노출하지 않습니다(1차는 공개 게시물만).

- 쾌적한 응답 속도를 목표로 합니다(목표 SLA 는 §11).

- 사내망 전용으로 운영하고 외부 인터넷에 노출하지 않습니다.

## 3.2 1차 범위 (In Scope)

- 사내 게시판 — 열람 제한이 없는 공개 게시물만 대상으로 합니다.

- 열람 제한이 있는 게시물은 인덱싱 대상에서 아예 제외합니다(권한을 단순하게, 누출 위험을 원천 차단).

- 게시물 본문 + 첨부 텍스트 추출, 하이브리드 검색(모드 A, 무GPU), 사이드패널 제공.

## 3.3 확장 (향후)

- 메일 · 결재로 소스 확장 — 이때 권한 정합(§9)이 본격 적용됩니다.

- 생성형 요약 답변(모드 B, GPU), 멀티모달 첨부 이해 등.

## 3.4 비범위 (Out of Scope)

- 문서 작성 · 결재 기능(본 기능은 검색에 집중), 외부 인터넷 검색.

- 열람 제한 · 기밀 게시물(1차 제외).

# 4. 사용자 시나리오 (예시 — 1차 게시판)

| 질의 예 | 기대 동작 |
| --- | --- |
| "재택근무 정책 최신 공지 찾아줘" | 게시물 의미검색 + 최신순 → 카드 |
| "작년 보안 점검 관련 공지" | 기간 필터 + 주제 의미검색 |
| "해커톤 공모 안내 어디 있더라" | 게시물 검색 → 출처 카드 |
| "복지 포인트 사용법 정리된 글" | 자연어 의미검색 |

1차에서는 위 질의가 모두 공개 게시물 범위 안에서 동작합니다. 메일 · 결재 확장 시에는 질의한 사용자가 볼 수 있는 문서 로 권한이 확장됩니다(§9).

# 5. 핵심 설계 원칙

## 5.1 검색 코어

- 하이브리드 검색: 의미 검색(벡터)과 키워드 검색(BM25, 한국어 형태소)을 함께 수행하고 RRF 로 결합합니다.

- 리랭커: 상위 후보를 cross-encoder 로 다시 정렬해 정확도를 높입니다.

- 권한 우선: 검색의 모든 단계에서 사용자가 볼 수 있는 문서만 후보로 둡니다(§9).

- 증분 · 멱등 인덱싱: 변경분만 반영하고 재실행이 안전하도록 설계합니다.

- 로컬 LLM: 질의 · 문서가 외부로 나가지 않도록 온프레미스에서 처리합니다.

## 5.2 검색 모드 (단계 도입)

- 모드 A: 검색(무GPU) — 출처 카드 + 스니펫. 빠르고 환각이 없습니다. 1차는 모드 A.

- 모드 B: RAG 답변(GPU, 향후) — 요약 + 인용. 근거가 약하면 "근거 부족"으로 보류(abstain) 해 지어내지 않습니다.

# 6. 차별화 4선

하이브리드 검색 · 리랭킹 · 권한 인식은 이미 업계의 기본기입니다. 본 기획의 차별성은 아래 네 가지에 있습니다 — 특히 그룹웨어 제품의 일부라는 점이 토대입니다.

① 온프레미스 · 데이터 주권 + 자사 그룹웨어 내장

로컬 LLM 으로 질의 · 문서가 외부로 나가지 않습니다. 한국어 · HWP 등 한국 업무 환경에 맞추고, 무엇보다 데이터 소스가 자사 그룹웨어 컴포넌트라 연동과 제품 이식이 자연스럽습니다.

↳ 왜 다른가요? 외부 SaaS 는 데이터 반출 · 한국어/HWP · 결재선 구조에 약합니다. 우리는 제품을 직접 만드는 입장이라 연동 · 이식 · 온프레미스 배포가 유리합니다.

② 권한 정합 (permission parity)

검색의 모든 단계에서 사용자가 볼 수 있는 문서만 후보로 둡니다(pre-filter). 1차는 열람 제한이 없는 공개 게시물만 대상이라 권한이 단순하고 누출 위험이 낮습니다. 메일 · 결재로 확장할 때 권한 정합이 진짜 차별점이 됩니다.

↳ 왜 다른가요? 사내 검색이 권한을 느슨하게 다루면 보안 사고로 이어집니다. 처음부터 pre-filter 원칙 + 제한 게시물 제외로 안전하게 시작합니다.

③ 무GPU(검색형) → GPU(생성형) 단계 도입

검색(모드 A)은 GPU 없이 동작합니다. GPU 0원으로 핵심 가치를 먼저 입증하고, 이후 생성형(모드 B)에만 GPU 를 더합니다. 비용이라는 최대 걸림돌을 단계로 분리합니다.

↳ 왜 다른가요? GPU 는 도입 최대 장벽입니다. 무GPU 로 시작하면 사내는 물론 온프레미스 고객의 도입 부담도 낮아집니다(§10).

④ 사이드패널 상주(in-context) 검색

그룹웨어 화면을 그대로 둔 채 브라우저 우측 패널(Side Panel API)에서 검색 · 참조합니다. 탭 전환 없이 "지금 보고 있는 화면" 맥락으로 이어 검색할 수 있고, 제품에 그대로 탑재할 수 있는 UX 입니다.

↳ 왜 다른가요? 별도 검색 포털은 업무 흐름이 끊깁니다. 그룹웨어에 바로 붙는 상주 검색은 실사용 경험이 다릅니다.

↳ 참고: 크로뮴 계열(Chrome 114+ · Edge) Side Panel API 의존 → 확장 배포 정책 확인이 필요합니다(§14). 비지원 환경은 웹 화면으로 대체합니다.

[그림] 실제 그룹웨어 포털 화면 그대로에, 우측 보조 패널을 통합 검색 패널로 대체한 합성 예상 화면(1차 게시판 기준). 현재 화면 맥락 칩 · 공개 게시물 결과 카드 · 출처 강조를 나타낸 개념 시안이며, 실제 UI 와 다를 수 있습니다.

위 네 가지는 §7 이후의 아키텍처 · 파이프라인 · 권한 설계로 구체화됩니다. ②는 §9 권한 · 보안, ③은 §10 구성 옵션 · §11 하드웨어, ④는 §12 로드맵과 이어집니다.

# 7. 아키텍처 (그룹웨어 내 통합 검색)

그룹웨어의 일부로 동작합니다. 질의는 위→아래, 인덱싱은 아래→위로 흐르며, 그룹웨어의 기존 인증 · 조직정보를 재사용해 별도 구축 부담을 줄입니다.

| 계층 | 구성 / 역할 |
| --- | --- |
| 사용자 채널 | 그룹웨어 화면 + 브라우저 사이드패널(Side Panel API). 동일 검색 API 호출 (§6-④). |
| 인증 · 게이트웨이 | 그룹웨어 SSO/세션 재사용 + 사용자 권한(부서/그룹) 확보, 질의 라우팅, 권한 필터 주입, 감사 로그. |
| 검색 레이어 | ① 하이브리드 검색(벡터 + 키워드) → ② RRF 결합 → ③ 리랭커 → ④ 권한 필터(1차: 공개 게시물). |
| LLM 서빙 (향후) | 생성형 답변(모드 B) 단계에서 추가 — vLLM 등. |
| 임베딩 서버 | 임베딩 · 리랭커 모델 서빙(질의/인덱싱). 검색형은 CPU 로 충분(§10). |
| 데이터 저장소 | 벡터 DB(의미검색) · 전문검색(BM25, 한국어 형태소) · 메타/감사 DB. |
| 인덱싱 · 커넥터 | 증분 · 멱등 인덱싱 ← 1차: 사내 게시판(공개) / 향후: 메일 · 결재. |

# 8. 데이터 파이프라인 (게시판부터)

## 8.1 소스 커넥터 (1차: 게시판)

- 게시판 연동: 그룹웨어 DB/REST 에 직접 접근(자사 제품이라 유리). 공개 게시물만 수집하고 제한 게시물은 가져오지 않습니다.

- 증분 동기화: 변경분만 수집(타임스탬프/변경 로그), 마지막 처리 지점 저장. 삭제 전파(원본에서 지워지면 인덱스에서도 제거).

- 향후 메일 · 결재 커넥터를 같은 방식으로 추가합니다(권한 메타 동시 수집 — §9).

## 8.2 문서 처리

- 파싱: 게시글 본문(HTML) + 첨부(pdf · docx · xlsx · hwp/hwpx — §13 리스크). 이미지/스캔본은 OCR.

- 청킹: 문단/섹션 단위 분할 + 메타(작성자 · 일자 · 게시판) 부착.

- 임베딩: 다국어 임베딩 모델 → 벡터 DB upsert.

- 전문검색 색인: 한국어 형태소(예: nori) BM25 인덱스.

- 메타 적재: 문서 · 청크 · 동기화 상태(공개 게시물만).

각 단계는 증분 · 멱등으로 설계해 중단/재시작에도 안전합니다. 대량 초기 인덱싱은 야간 배치로 진행합니다.

# 9. 권한 · 보안

사내 시스템에서는 검색 품질 못지않게 "권한이 새지 않는 것" 이 중요합니다. 1차는 공개 게시물만 다뤄 위험을 원천적으로 낮춥니다.

## 9.1 1차 — 공개 게시물 한정

- 열람 제한이 없는 공개 게시물만 인덱싱합니다. 제한 게시물은 인덱싱 자체에서 제외 → 검색 결과에 나타날 수 없습니다.

- 그래도 검색 단계에서 사용자 권한 필터를 적용하는 구조는 처음부터 둡니다(확장 대비).

## 9.2 확장 시 — 권한 정합

- 메일 · 결재로 확장하면 그룹웨어 권한(게시판 공개범위 · 부서 · 결재선)을 pre-filter 로 정합합니다(검색 결과 자체가 권한 내 문서만).

- 권한 변경 · 회수도 증분 동기화에 포함해 인덱스와 원본을 일치시킵니다.

## 9.3 공통 보안

- 사내망 전용, 전송 암호화(TLS), 감사 로그(질의 · 열람 기록), 로컬 LLM(외부 반출 없음).

- 프라이버시: 1차는 공개 게시물이라 민감도가 낮습니다. 메일 확장 시 사내 동의 · 정책 검토가 필요합니다(§14).

# 10. 구성 옵션 — 무GPU(검색형) vs GPU(생성형)

GPU 는 비용이 가장 큰 요소입니다. RAG 는 부품마다 GPU 필요도가 달라 GPU 없이도 핵심 가치(검색)를 제공하고, 이후 GPU 로 생성을 더할 수 있습니다. (이 단계론은 온프레미스 고객 도입 부담도 낮춥니다.)

## 10.1 부품별 GPU 필요도

| 부품 | GPU 필요도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 벡터 검색 / 키워드 검색 | 불필요 | CPU 기반 |
| 질의 임베딩(검색어 1건) | CPU로 충분 | 단건이라 빠름 |
| 리랭커(cross-encoder) | CPU 가능(경량) | 후보 수십 개 한정, 또는 생략 |
| 대량 초기 인덱싱 임베딩 | CPU 가능하나 느림 | 야간 배치로 흡수 |
| 답변 생성 LLM(모드 B) | 사실상 GPU 필요 | CPU 는 다중 사용자 곤란 |

## 10.2 두 가지 구성

| 구분 | 검색형 (무GPU) — 1차 | 생성형 (GPU) — 향후 |
| --- | --- | --- |
| 제공 기능 | 통합 검색 + 출처 카드 | + 요약 답변(인용) |
| 대응 모드 | 모드 A | 모드 A + 모드 B |
| 하드웨어 | 기존 CPU 서버(GPU 0) | GPU 추가 (§11) |
| 환각 | 없음(생성 안 함) | 인용 · 근거 부족 시 보류 |
| 적합 | 빠른 도입 · 가치 검증 · 고객 부담↓ | 요약/정리 수요 |

# 11. 성능 · 하드웨어 (100명 규모)

## 11.1 성능 목표 (제안 SLA)

- 검색(모드 A) 응답: p95 ≤ [TBD: 1~2초]

- 동시 사용자(피크): 수~수십 명 수준(전체 ~100명 · 일 ~500건 기준).

## 11.2 규모별 하드웨어 (초안)

| 구분 | 전제 | 컴퓨팅 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 — 검색형(무GPU) | 100명 · 일 ~500건 | 1대 · 16~32 vCPU / 64~128GB / GPU 0 | 벡터+전문검색+API 동거 가능 |
| 확장 — 생성형(GPU) | 요약 답변 도입 시 | GPU 1× 24GB(7~8B) 추가 | vLLM, 검색/인덱싱과 분리 |

- 100명 · 일 500건 규모는 무GPU 검색형 1대로 충분합니다 — 동시성이 낮아 CPU 로 여유 있게 처리됩니다.

- 초기 대량 인덱싱만 CPU 라 다소 느릴 수 있어 야간 배치로 처리합니다(또는 초기 1회만 GPU 단기 사용).

결정 필요(스펙 입력값): ① 게시물/첨부 총량과 증가율 ② 응답 SLA ③ 무GPU→GPU 전환 시점 ④ 기존 그룹웨어 서버 재사용 여부.

# 12. 단계별 로드맵 (마일스톤 초안)

각 단계는 산출물 + 수락 기준으로 둡니다.

| 단계 | 내용 | 수락 기준(예) |
| --- | --- | --- |
| P0 환경 | Linux 서버(검색형은 CPU만), 벡터 DB · 전문검색 · DB 기동, 그룹웨어 연동 PoC | 게시판 글 1건 검색 end-to-end |
| P1 게시판 MVP | 게시판(공개) 커넥터 + 인덱싱 + 하이브리드 검색 + 사이드패널 — 검색형(무GPU) | 공개 게시물 자연어 검색, 정확도 · 지연 기준 통과 (해커톤 데모) |
| P2 권한 · 확장 | 권한 정합 + 메일/결재 커넥터, 첨부 파싱(hwp) | 권한 지킨 통합 검색, 증분 동기 안정 |
| P3 생성형(GPU) | 리랭커 + 모드 B(요약+인용), 환각/누출 가드 — GPU 도입 지점 | 인용 정확, 권한 누출 0 |
| P4 제품화 | 그룹웨어 제품 탑재 · 온프레미스 패키징 · 설치/운영 문서 | 고객 환경 설치 PoC 성공 |
| P5 운영 · 확장 | 모니터링 · 감사 · 백업, 스케일링, 추가 소스 | SLA 충족, 무인 운영 |

핵심 메시지: 해커톤 데모는 P1(게시판 · 무GPU · 사이드패널) 입니다. GPU 는 P3 부터, 제품화는 P4 에서 다룹니다. 작게 시작해 검증하고 제품으로 키웁니다.

# 13. 리스크 & 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 게시판 데이터/첨부 품질 | 검색 누락 | 본문 우선 색인, 첨부 파싱 실패분 큐 · OCR |
| HWP/한글 문서 파싱 | 첨부 추출 실패 | hwp5/pyhwp + LibreOffice 변환 폴백 |
| 한국어 검색 품질 | recall↓ | nori 형태소 + 다국어 임베딩 하이브리드 + 리랭커, 평가셋 튜닝 |
| 확장 시 권한 정합(메일/결재) | 보안 | pre-filter 원칙, 권한/삭제 증분 동기화, 누출 테스트 상시 |
| 제품화 시 고객 환경 다양성 | 이식 비용 | 구성 옵션화(무GPU 기본), 패키징 · 설치 자동화 |
| GPU 비용 | 예산 | 무GPU 검색형 우선, 생성형은 단계 도입(§10) |
| 프라이버시(메일 확장) | 신뢰 · 컴플라이언스 | 공개 게시물부터, 동의 · 정책 검토 후 확장 |

# 14. 결정 필요 사항 (검토 회의 입력)

보강 단계에서 아래 값들을 채우면 범위 · 일정 · 비용 · 사업성이 구체화됩니다.

- 게시판 연동 방식: DB 직접 vs REST, 공개/제한 판정 기준(어떤 필드로 공개 여부를 가리나).

- 데이터 규모: 게시물 · 첨부 총량과 증가율.

- 확장 우선순위: 메일 먼저인가 결재 먼저인가, 권한 모델 정의.

- 제품화: 그룹웨어 제품 로드맵 반영 시점 · 패키징 · 가격(영업).

- 무GPU→GPU 전환 시점: 생성형(모드 B) 도입 기준.

- SLA: 검색 응답 목표, 가용성 요구.

- 사이드패널 배포: 사내 표준 브라우저(Side Panel API 지원), 확장 일괄 배포 정책.

- 평가셋: 게시판 질의 골든셋 구성 · 라벨링 주체.